西安电子科技大学

毕业设计（论文）工作计划

学生姓名        王奇           学  号        22009201185

指导教师        魏昱恒         职  称   科学研究人员/助理研究员

学    院 计算机科学与技术学院   专  业       软件工程

题目名称               智能客服机器人的设计与交互优化

- 毕业设计（论文）进度

| 起止时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2025年11月10日 — 2025年11月30日 | 选题与准备阶段：确定研究方向与技术路线，调研智能客服机器人相关技术；了解可用的 AI 模型（如 GPT、讯飞星火等）及其公开 API；撰写开题报告初稿。 |
| 2025年12月1日 — 2025年12月30日 | 开题阶段：提交正式开题报告与不少于3篇周记；明确系统架构、AI模型接口选型（自建或调用开放模型 API），确定开发工具与数据库方案。 |
| 2026年1月1日 — 2026年3月10日 | 系统设计与AI模型研究阶段： ① 设计整体系统架构（前后端分离、微服务结构）； ② 研究AI模型搭建可行性，或调用互联网AI开放API实现智能对话； ③ 设计数据库表结构（MySQL ）。 |
| 2026年3月12日 — 2026年3月20日 | 中期检查阶段：提交中期报告与阶段性成果演示，展示AI模型集成与客服核心功能实现情况；汇报存在问题与下一步优化计划。 |
| 2026年3月21日 — 2026年4月30日 | 系统开发与交互优化阶段： ① 后端基于 Spring Boot 微服务实现语义处理、用户会话与知识库模块； ② 前端基于 Vue 或 React 实现客服交互界面； ③ 完成用户体验测试与反馈收集。 |
| 2026年5月1日 — 2026年5月5日 | 盲审准备阶段：整理毕业论文初稿与查重；导师审核论文质量与格式，提交盲审材料。 |
| 2026年5月6日 — 2026年5月22日 | 论文定稿与答辩准备阶段：根据盲审与指导意见修改论文；完善系统展示与接口文档；完成软硬件验收及答辩申请。 |
| 2026年5月25日 — 2026年6月4日 | 毕业答辩阶段：进行系统演示与答辩汇报，展示AI模型接入、语义理解与交互优化结果。 |
| 2026年6月5日 — 2026年6月12日 | 抽检与优秀论文推荐阶段：配合学校进行论文抽检；根据论文质量与创新性，申请优秀毕业论文评选。 |
| 2026年6月13日 — 2026年7月上旬 | 材料归档与总结阶段：整理实验记录、源代码、论文与查重报告等资料；完成毕业设计总结报告并提交学院备案。 |

二、主要参考书目（资料）

- 周志华. 《机器学习》. 清华大学出版社, 2021.

- 李航. 《统计学习方法（第2版）》. 清华大学出版社, 2019.

- Jurafsky D, Martin J H. Speech and Language Processing (3rd Edition). Pearson, 2023.

- 王斌. 《自然语言处理原理与技术》. 电子工业出版社, 2020.

- 陈铭, 张家俊. 《人机交互设计：以用户为中心的方法》. 机械工业出版社, 2019.

- 张涛. 《智能客服系统设计与实现》. 人民邮电出版社, 2022.

- IEEE/ACL/AAAI等国际会议论文，智能客服与对话系统相关最新研究资料。

- Spring 官方文档、Vue 与 React 官方开发手册、OpenAI API 文档。

三、主要仪器设备及材料

- 开发设备：个人计算机（Windows 环境）

- 开发语言与环境：Java 17，IntelliJ IDEA，Spring Boot 框架

- 前端技术：Vue.js / React

- 数据库系统：MySQL 8.0

- 接口与工具：可选自建轻量模型（如ChatGLM-mini）或使用公开API（如OpenAI、讯飞星火等）

- 测试与部署：本地 Tomcat 服务器、Postman 接口测试工具

四、教师的指导安排情况（场地安排、指导方式等）

- 指导方式：

  - 每两周定期汇报，采用线上（腾讯会议/微信）与线下结合的指导方式；

  - 指导教师提供AI模型选型、系统架构设计及论文撰写指导；

  - 阶段性采用组会形式汇报，邀请企业导师（Harris H M XIE）共同参与评议与优化。

- 场地安排：

  - 校内实验室及计算机学院机房用于系统开发与测试；

  - 校外导师通过远程协作工具（微信/腾讯会议）参与阶段性审阅与反馈。

五、对计划的说明

本毕业设计聚焦于AI智能客服系统的设计与交互优化，结合Spring Boot 微服务架构与前后端分离设计思想。使用公开API（如OpenAI、讯飞星火）进行智能问答与语义理解。

数据库采用 MySQL ，前端选用 Vue ，实现系统的高可扩展性与良好交互体验。

整个设计将理论研究与工程实现相结合，确保在时间节点内完成系统开发、论文撰写与答辩展示。

注：1.本计划一式两份，一份交学院，一份学生自己保存（计划双面打印）。

2.各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。